# Grupo 9 – HardwareLife:

# ATA - Reunião:

# Data:

09/10/2023

# Participantes presentes:

Julia C., Giovanna, Ian, Willians.

# Participantes ausentes:

Ana Beatriz, Leonardo.

# Motivo da ausência:

Motivos de saúde.

# Assuntos discutidos e principais decisões:

Alinhamos o que cada um fez durante a semana passada, e foi feito alguns ajustes em cima disso. Separamos o que cada um vai fazer para a próxima semana.

# Plano de ação - para a próxima semana:

Terminar ou deixar o projeto quase 100% até 16/10, a fim de concluir o projeto com pelo menos uma semana de antecedência.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| O que fazer | **Prazo de entrega** | **Quem (Responsável)** |
| Estilizar tela de contato | 16/10 | Julia |
| Implementar alerta e fazer demais ajustes na Dashboard | 16/10 | Ian |
| Estilizar tela de cadastro | 16/10 | Leonardo |
| Tela de Perfil | 16/10 | Giovanna e Willians |
| Diagrama de Solução | 16/10 | Ana |